**APSTIPRINĀTS**

Rīgas Stradiņa universitātes

iepirkuma komisijas

2017.gada 1.decembra sēdē,

protokols Nr. 62-7/359/1

ATKLĀTA KONKURSA

**RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3**

**būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība**

ID Nr. RSU-2017/89/AFN-AK

NOLIKUMS

Rīga, 2017

# VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

## Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un iepirkuma veikšanas pamatojums

Atklāts konkurss “RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. RSU-2017/89/AFN-AK (turpmāk – Atklāts konkurss), kas tiek rīkots pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

## Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk – Pasūtītājs).

Reģistrācijas numurs: 90000013771

Juridiskā adrese: Dzirciema iela 16, Rīga LV-1007.

Pasūtītāja profila adrese: <http://www.rsu.lv>

## Kontaktpersona

Kontaktpersona: Infrastruktūras departamenta Administratīvo funkciju nodrošināšanas iepirkumu nodaļas iepirkumu projektu vadītāja Agnese Stūre.

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par Atklātu konkursu.

Tālruņa numurs: +371 6706862

E-pasta adrese: [agnese.sture@rsu.lv](mailto:agnese.sture@rsu.lv) un sandija.mazlazdina@rsu.lv

## Pretendents

## Pretendents ir PIL noteiktajos gadījumos un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām reģistrēts (ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem) piegādātājs vai piegādātāju apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu Atklātā konkursā.

## Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklātā konkursa pieteikumu.

## Ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā tiek piešķirtas piegādātāju apvienībai, pirms iepirkuma līguma slēgšanas piegādātāju apvienība pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai iesniedz Pasūtītājam sabiedrības līgumu, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par iepirkuma līgumā noteikto darbu izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkuma līguma izpildē un dalībnieku vārdā parakstīt dokumentus. Sabiedrības līgumā obligāti ir jānorāda, kādas personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā un katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms.

## Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks sniegs pakalpojumus / būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

## Pretendents var balstīties uz cita uzņēmēja iespējām, apliecinot atbilstību prasībai par finanšu apgrozījumu, tikai gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildei pretendents ar minēto uzņēmēju atbildību pret Pasūtītāju uzņemsies solidāri un ar savu saimniecisko vai finansiālo stāvokli garantēs iepirkuma līguma izpildi – šādā gadījumā pretendents piedāvājumā iesniedz šī uzņēmēja apliecinājumu, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā iepirkuma līguma izpildei pretendents ar minēto uzņēmēju atbildību pret Pasūtītāju uzņemsies solidāri un ar savu saimniecisko vai finansiālo stāvokli garantēs iepirkuma līguma izpildi.

* 1. **Apakšuzņēmēji**
     1. Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.
     2. Pretendents iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad pretendents savā pieteikumā Atklātam konkursam norāda visus apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma daļu, ka arī savam piedāvājumam Atklātam konkursam pievieno rakstiskus apakšuzņēmēju apliecinājumus atbilstoši apakšuzņēmēja apliecinājuma paraugam (8.pielikums) par apakšuzņēmēja piedalīšanos Atklātā konkursā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā darbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
     3. Pretendents nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos, ievērojot PIL 62.panta nosacījumus.
     4. Apakšuzņēmēja nomaiņa notiek saskaņā ar PIL 62.pantā noteikto kārtību.
  2. **Informācijas apmaiņas kārtība**
     1. Iepirkuma komisija un ieinteresētais piegādātājs ar informāciju apmainās rakstiski izmantojot elektronisko pastu.
  3. **Atklāta konkursa nolikuma saņemšana**
     1. Atklāta konkursa nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt to lejupielādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja interneta mājas lapā www.rsu.lv sadaļā “Iepirkumi”.
     2. Ja ieinteresētajam piegādātajam tehnisku iemeslu dēļ vai tajos iekļautās informācijas vai komerciālu interešu aizsardzības dēļ nav nodrošināma brīva un tieša elektroniska piekļuve, ieinteresētajam piegādātājam ir tiesības iepazīties uz vietas ar Atklātā konkursa papildu dokumentiem.
     3. Lejupielādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklātā konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājas lapā pie Atklāta konkursa nolikuma. Ja minētos dokumentus un ziņas iepirkuma komisija ir ievietojusi mājaslapā internetā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētais piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies.
  4. **Papildu informācijas sniegšana**
     1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumu par Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot to iepirkuma komisijai un nosūtot to elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: [agnese.sture@rsu.lv](mailto:agnese.sture@rsu.lv) un/vai [sandija.mazlazdina@rsu.lv](mailto:sandija.mazlazdina@rsu.lv).
     2. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā (no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:30 līdz 17:15 un piektdien no plkst. 8:30 līdz 16:00).
     3. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Atklāta konkursa norisi vai Atklāta konkursa nolikumu sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
     4. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājas lapā www.rsu.lv sadaļā “Iepirkumi” pie Atklāta konkursa nolikuma.
     5. Ieinteresēto piegādātāju rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Atklāta konkursa nolikumā kļūst saistoši visiem Atklāta konkursa ieinteresētajiem piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi Pasūtītāja mājaslapā www.rsu.lv, sadaļā “Iepirkumi”.
  5. **Piedāvājuma nodrošinājums**
     1. Pretendents iesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu piedāvājuma nodrošinājumu 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši *euro* un 00 centi) apmērā.
     2. Pretendentam nav saistoša konkrēta piedāvājuma nodrošinājuma forma, bet piedāvājuma nodrošinājumam ir jāsatur Atklāta konkursa nolikumam pievienotajā „Piedāvājuma nodrošinājums” veidlapā (2.pielikums) ietvertie būtiskie nosacījumi.
     3. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu iesniedz atsevišķi (neiešūtu). Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju un apliecinājumu, ka veikta piedāvājuma nodrošinājuma apmaksa, iešuj kopējā piedāvājuma paketē. Kā apliecinājumu piedāvājuma nodrošinājuma apmaksai pretendents iesniedz bankas maksājuma uzdevumu ar attiecīgās bankas oriģinālu zīmoga nospiedumu, kas apliecina, ka pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas maksājumu apdrošināšanas polisē noteiktajā apjomā un termiņā.
     4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
        1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajam termiņam – **2018.gada 1.maijs**;
        2. līdz dienai, kad izraudzītais pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (turpmāk – Līguma nodrošinājums);
        3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
     5. Galvotājs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents:
        1. atsauc savu piedāvājumu piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa laikā;
        2. kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
        3. kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma nodrošinājumu.
     6. Pasūtītājs atgriež piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pretendentam pēc pieprasījuma:
        1. pēc lēmuma pieņemšanas par Atklāta konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
        2. pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iepirkuma līguma noslēgšanas ar Atklāta konkursa uzvarētāju.

1. **IEPIRKUMA PRIEKŠMETS**
   1. **Iepirkuma priekšmets**
      1. Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība (turpmāk kopā – Darbi) Pasūtītāja ēkai Palasta ielā 3, Rīgā (turpmāk – Objekts), saskaņā Atklāta konkursa nolikuma tehnisko specifikāciju (turpmāk - Tehnisko specifikāciju)(3.pielikums), Atklāta konkursa iepirkuma līguma noteikumiem (9.pielikums) un spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. Atklāta konkursa iepirkuma priekšmets ietver:
         1. Būvprojekta izstrādi (turpmāk – Projektēšana);
         2. Būvdarbus (turpmāk – Būvdarbi);
         3. Autoruzraudzību.
      2. **CPV kodi**: 45000000-7 (Celtniecības darbi); 71000000-8 - (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).
   2. **Iepirkuma līguma noteikumi**
      1. Atklāta konkursa rezultātā ar pretendentu, kuram tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tiks slēgts iepirkuma līgums.
      2. Iepirkuma līguma noteikumi noteikti Atklāta konkursa nolikumam pievienotajā iepirkuma līguma projektā (9.pielikums). Iepirkuma līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un tā darbības laiks ir līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
      3. Iebildumus par iepirkuma līguma projekta noteikumiem iesniedz rakstiski Atklāta konkursa nolikuma 1.8.punktā noteiktajā kārtībā. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iebildumi par iepirkuma līguma projektu netiks ņemti vērā.
      4. **Būvprojekta izstrādes termiņš** (Būvprojekts pabeigts un saskaņots būvvaldē) - ne ilgāk kā **40 (četrdesmit) kalendārās nedēļas** no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas;
      5. **Būvdarbu izpildes termiņš** (Būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā) – ne ilgāk kā **46 (četrdesmit sešas) kalendārās nedēļas** no Pasūtītāja Būvdarbu uzsākšanas pieteikuma nosūtīšanas dienas.
      6. **Autoruzraudzības nodrošināšanas termiņš** – visā Projektēšanas rezultātā izstrādātā Būvprojekta realizācijas (Būvdarbu) laikā, atbilstoši iepirkuma līguma noteikumiem.
      7. **Būvdarbu izpildes vieta** – Rīga, Palasta iela 3.
      8. Samaksas kārtība par Darbu izpildi un citi iepirkuma līguma izpildes noteikumi ir noteikti iepirkuma līguma projekta (9.pielikums) noteikumos.
   3. **Objekta apskate**
      1. Pasūtītājs rīko objekta apskati **2017.gada 18.decembrī plkst. 11:00.**
      2. **Objekta apskate ir obligāta.** Ieinteresētais piegādātājs piesakās objekta apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: [agnese.sture@rsu.lv](mailto:agnese.sture@rsu.lv) un **ivars.gorbunovs@rsu.lv**  vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš. Gadījumā, ja objekta apskatei nebūs pieteicies neviens ieinteresētais piegādātājs, Pasūtītājs neorganizēs objekta apskati.
      3. Pasūtītājs pēc ieinteresētā piegādātāja lūguma organizē papildus objekta apskati.
      4. Objekta apskate tiks protokolēta.
      5. Pretendents piedāvājumā iesniedz Pasūtītāja pārstāvja parakstītu veidlapu par objekta apskates veikšanu.
2. **PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA**
   1. **Piedāvājuma sagatavošanas un noformēšanas prasības**
      1. Piedāvājuma dokumentus sagatavo:
         1. latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam ir pievienots tā tulkojums latviešu valodā ar pretendenta apliecinājumu par tulkojuma pareizību;
         2. piedāvājuma dokumentu lapas ir sanumurētas;
         3. visi piedāvājuma dokumenti ir cauršūti ar izturīgu diegu vai auklu. Diegi ir stingri nostiprināti ar uzlīmētu baltu papīra lapu. Šuvuma vieta ir apstiprināta ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, ir norādīts atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājums ir noformēts tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
         4. piedāvājums ir skaidri salasāms, bez labojumiem un dzēsumiem;
         5. piedāvājuma sākumā ir satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs ir katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā ir norādīts sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā.
      2. Pretendents Atklātā konkursā iesniedz piedāvājuma dokumentu oriģinālu.
      3. Piedāvājuma dokumentus sakārto šādā secībā:
         1. Pieteikums (1.pielikums);
         2. Piedāvājuma nodrošinājuma kopija un maksājuma uzdevuma kopija;
         3. kvalifikācijas dokumenti;
         4. tehniskais – finanšu piedāvājums.
      4. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Atklātā konkursā sedz Atklāta konkursa pretendents.
   2. **Piedāvājuma iesniegšanas kārtība**
      1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Pasūtītājam līdz **2018. gada 15.janvāra plkst. 11:00** uz adresi - RSU Infrastruktūras departamenta Administratīvo funkciju nodrošināšanas iepirkumu nodaļa, Kristapa iela 30, Rīga LV-1046, 1.stāvs, 106.kab.
      2. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz Atklāta konkursa nolikuma 3.2.1.punktā norādītajam termiņam.
      3. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu.
      4. Piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.
      5. Uz piedāvājuma iesaiņojuma norāda:

|  |
| --- |
| Rīgas Stradiņa universitāte  Kristapa iela 30, Rīga LV-1046  Infrastruktūras departamenta  Administratīvo funkciju nodrošināšanas iepirkumu nodaļa  ***Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis***  Atklātam konkursam  **“RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”**  Iepirkuma identifikācijas numurs RSU-2017/89/AFN-AK  **Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei** |

* + 1. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi vai izsniedz pretendentam, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Atklāta konkursa nolikuma 3.2.1.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
  1. **Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana**
     1. Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma atvēršanai. Piedāvājuma papildinājumus un atsaukumus, ja tādi ir, iesniedz rakstiskā formā personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi - RSU Infrastruktūras departamenta Administratīvo funkciju nodrošināšanas iepirkumu nodaļa, Rīgā, Kristapa iela 30, līdz **2018.gada 15.janvārim plkst. 11:00** slēgtā, aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma norāda:
        1. pretendenta nosaukums, adrese un tālrunis;
        2. norāde: Atklātam konkursam “RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, ID Nr. RSU-2017/89/AFN-AK. Neatvērt līdz **2018.gada 15.janvāra plkst. 11:00**;
        3. papildus norāde uz aploksnes: “PAPILDINĀJUMS”, “ATSAUKUMS”.
     2. Ja pretendents maina vai papildina savu piedāvājumu pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām (Atklāta konkursa nolikuma 3.2.1.punkts), iepirkuma komisija noraida pretendentu jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā.

1. **PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA**
   1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek **2018.gada 15.janvārī plkst. 11:00**, Rīgā, Kristapa ielā 30, 1.stāvā (skatīt norādes).
   2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek saskaņā ar PIL un Ministru kabineta noteikto kārtību par iepirkuma procedūru norisi.
   3. Iepirkuma komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Atverot piedāvājumus, iepirkuma komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas atbilstoši vērtēšanas kritērijiem.
   4. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes norisi, piedāvājumu iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, iepirkuma komisijas sekretārs protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju izsniedz 3 (trīs) darbdienu laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas.
   5. Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē slēgtā sēdē. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu atbilstību un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
2. **PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**
   1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
   2. Pretendents savam piedāvājumam pievieno pieteikumu dalībai Atklātā konkursā (1.pielikums), ko paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām. Pretendents pievieno amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdotu pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) citai personai parakstīt piedāvājumu un iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no LV Uzņēmumu reģistrā norādītās. Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa par amatpersonu paraksta tiesībām, ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģinālu paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.
   3. Pretendentam saskaņā ar PIL 49.panta pantu ir tiesības izvēlēties iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu[[1]](#footnote-1), lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
   4. Izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
   5. **Pretendenta kvalifikācijas prasības:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kvalifikācijas prasības** | **Iesniedzamie dokumenti** |
| * + 1. Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos Atklātā konkursā, ko paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. | * + - 1. Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā (1.pielikums).       2. Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Uzņēmumu reģistrā norādītās. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs – dokumentācija, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu noteikumiem apstiprina personas tiesības parakstīt pieteikumu, vai pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt pieteikumu, ja pieteikumu parakstījusi pilnvarotā persona.       3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģinālu paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām. |
| * + 1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (LV Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs). | * + - 1. Iepirkuma komisija pārbauda informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā Uzņēmumu reģistra mājaslapā (<http://www.ur.gov.lv/>).       2. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju. |
| * + 1. Pretendents ir reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem. | * + - 1. Pretendenta, kas reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (<http://www.bis.gov.lv>). Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs – iesniedz līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta tiesības veikt Atklāta konkursa nolikumā noteiktos darbus. |
| * + 1. Pretendenta **vidējais gada finanšu apgrozījums[[2]](#footnote-2) būvniecībā (EUR bez PVN) pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā** *(par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats)* **ir vismaz 6 000 000,00 EUR (seši miljoni *euro,* 00 centi) bez PVN.** Pretendents, kas dibināts vēlāk, apliecina finanšu apgrozījumu par nostrādāto periodu, un tam ir jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai attiecīgajā laika periodā. | * + - 1. Finanšu pārskats vai izraksts no tā par pēdējiem trīs pārskata gadiem, ***vai***       2. Pretendenta parakstīts **apliecinājums** par pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu apgrozījumu **būvniecībā.**       3. Ja pretendents balstās uz citu personu finansiālajām iespējām (neatkarīgi no to savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura), pretendents iesniedz visu šo personu **apliecinājumu** vai vienošanos par sadarbību konkrētā pakalpojuma / būvdarbu izpildē, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi pakalpojuma / būvdarbu izpildei. Visas šajā punktā minētās personas ir solidāri atbildīgas par iepirkuma līguma izpildi. |
| * + 1. Pretendentam ir **pozitīvs pašu kapitāls pēdējā noslēgtajā finanšu gadā** *(par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats)*. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad katram piegādātāju apvienības biedram ir jāatbilst šī punkta prasībai. | * + - 1. Pretendenta pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskata, kas iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā, **pievienotā bilance.** |
| * + 1. Pretendenta **likviditātes koeficients** saskaņā ar pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskata gada datiem *(par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)* ir **ne mazāks, kā 1,00 (viens).** Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad katram piegādātāju apvienības biedram ir jāatbilst šī punkta prasībai. | * + - 1. Dokuments, kas norādīts Atklāta konkursa nolikuma 5.5.5.1.punktā. |
| * + 1. **Pretendentam** pēdējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā kā galvenajam būvdarbu veicējam[[3]](#footnote-3) ir pieredze vismaz **2 (divu) objektu** būvdarbu veikšanā, kur katrs no objektiem atbilst šādām prasībām:  1. **objekts** ir **publiska ēka[[4]](#footnote-4)** *(ja publiskas ēkas būvdarbi veikti ārpus Latvijas teritorijas – objektam jāatbilst publiskas ēkas definīcijai, kas noteikta Atklāta konkursa nolikumā)* un **atbilst vai ir līdzvērtīgsIII grupas ēkas statusam** *(kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem)* 2. objekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi; 3. objekta būvdarbu izpildes vērtība ir vismaz **3 000** **000,00 EUR** (trīs miljoni *euro*, 00 centi) bez PVN; 4. objekta platība ir vismaz 2 000 m² (divi tūkstoši kvadrātmetri); 5. objekta **būvdarbi pabeigti** un objekts pieņemts ekspluatācijā  / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu. | * + - 1. Apliecinājums par pretendenta pieredzi, ko iesniedz atbilstoši Atklāta konkursa nolikumā norādītajai formai (5.pielikums).       2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienības, apliecinājumu iesniedz par piegādātāju apvienības biedru, kas tiek piesaistīts, lai izpildītu Atklāta konkursa nolikuma 5.5.7.punktā noteikto prasību.       3. Par katru no objektiem, ar ko pretendents apliecina pieredzi Atklāta konkursa nolikuma 5.5.7.punktā izvirzītajām prasībām, iesniedz būvdarbu pasūtītāja atsauksmi par pretendenta pieredzi norādītajā objektā, kā arī dokumentāciju, kas apliecina, ka pretendents būvdarbus ir veicis kā galvenais būvdarbu veicējs un būvdarbi objektā ir pabeigti un pieņemti ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu *(iesniegtajā dokumentācijā jābūt norādītam precīzam datumam, kad būvdarbi pieņemti ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu)*. |
| * + 1. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi iepirkuma līguma izpildei, tai skaitā šādi sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju:  1. **Būvprojekta vadītājs – sertificēts projektētājs** ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016. un 2017. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā kā būvprojekta vadītājam ir pieredze **vismaz 2 (divu)** būvprojektu, kas atbilst šādiem kritērijiem, izstrādē: 2. būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir **publiska ēka** *(ja būvprojekts izstrādāts ēkai ārpus Latvijas teritorijas – ēkai jāatbilst publiskas ēkas definīcijai, kas noteikta Atklāta konkursa nolikumā)* un **atbilst vai ir** **līdzvērtīga III grupas ēkas statusam** *(kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem)*; 3. būvprojekts izstrādāts objekta pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbiem; 4. būvprojekta izstrādes izmaksas ir vismaz 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši *euro* 00 centi) bez PVN; 5. objekta platība ir ne mazāka kā 2 000 m² (divi tūkstoši kvadrātmetri); 6. projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē. 7. **Arhitekts** ar spēkā esošu arhitekta prakses sertifikātu, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016. un 2017. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā kā arhitektūras sadaļas vadītājam ir pieredze **vismaz 2 (divu)** būvprojektu, kas atbilst šādiem kritērijiem, izstrādē: 8. būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir **publiska ēka** *(ja būvprojekts izstrādāts ēkai ārpus Latvijas teritorijas – ēkai jāatbilst publiskas ēkas definīcijai, kas noteikta Atklāta konkursa nolikumā)* un **atbilst vai ir** **līdzvērtīga III grupas ēkas statusam** *(kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem)*; 9. būvprojekts izstrādāts objekta pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbiem; 10. būvprojekta izstrādes izmaksas ir vismaz 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši *euro* 00 centi) bez PVN; 11. objekta platība ir ne mazāka kā 2 000 m² (divi tūkstoši kvadrātmetri); 12. projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē. 13. **Arhitektam,** kas atbilst Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (2) daļas prasībām, pēdējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016. un 2017. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā ir pieredze **vismaz 1 (viena)** būvprojekta, kas atbilst šādiem kritērijiem, izstrādē: 14. būvprojekts izstrādāts ēkas pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbiem; 15. ēka ir valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras vai pilsētbūvniecības piemineklis vai ēka, kurai ir piešķirts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss vai līdzvērtīga statusa ēka, ja būvdarbi ir veikti citā valstī, vai ēka, kas atrodas valsts nozīmes vai vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā; 16. projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē. 17. **Arhitektam**, kas atbilst Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (2) daļas prasībām, pēdējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016. un 2017. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā ir pieredze **vismaz 1 (viena)** būvprojekta, kas atbilst šādiem kritērijiem, autoruzraudzības veikšanā: 18. būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir **publiska ēka** *(ja būvprojekts izstrādāts ēkai ārpus Latvijas teritorijas – ēkai jāatbilst publiskas ēkas definīcijai, kas noteikta Atklāta konkursa nolikumā)* un **atbilst vai ir** **līdzvērtīga III grupas ēkas statusam** *(kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem)*; 19. būvprojekts izstrādāts ēkas pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbiem; 20. būvdarbi pabeigti un ēka pieņemta ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu. 21. **Būvkonstrukciju projektētājs** ar spēkā esošu ēkas konstrukciju projektēšanas sertifikātu, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā kā būvkonstrukciju sadaļas vadītājam ir pieredze **vismaz 1 (viena)** būvprojekta, kas atbilsts šādiem kritērijiem, būvkonstrukciju sadaļas izstrādē: 22. būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir **publiska ēka** *(ja būvprojekts izstrādāts ēkai ārpus Latvijas teritorijas – ēkai jāatbilst publiskas ēkas definīcijai, kas noteikta Atklāta konkursa nolikumā)* un **atbilst vai ir** **līdzvērtīga III grupas ēkas statusam** *(kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem)*; 23. būvprojekts izstrādāts objekta pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbiem; 24. būvprojekta izstrādes izmaksas ir vismaz 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši *euro* 00 centi) bez PVN; 25. objekta platība ir ne mazāka kā 2 000 m² (divi tūkstoši kvadrātmetri); 26. projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē. 27. **Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs** ar spēkā esošu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas projektēšanas sertifikātu, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu (2015.,2016. un 2017. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā kā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu sadaļas vadītājam ir pieredze **vismaz 1 (viena)** būvprojekta, kas atbilst šādiem kritērijiem, izstrādē: 28. būvprojekts izstrādāts objektam, kas **ir** **publiska ēka** *(ja būvprojekts izstrādāts ēkai ārpus Latvijas teritorijas – ēkai jāatbilst publiskas ēkas definīcijai, kas noteikta Atklāta konkursa nolikumā)* un **atbilst vai ir līdzvērtīga III grupas ēkas statusam** *(kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem)*; 29. būvprojekts izstrādāts objekta pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbiem; 30. būvprojekta izstrādes izmaksas ir vismaz 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši *euro* 00 centi) bez PVN; 31. objekta platība ir ne mazāka kā 2 000 m² (divi tūkstoši kvadrātmetri); 32. projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē. 33. **Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs**  ar spēkā esošu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas sertifikātu, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016. un 2017. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā kā siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu sadaļas vadītājam ir pieredze **vismaz 1 (vienas)** būvprojekta, kas atbilst šādiem kritērijiem, izstrādē: 34. būvprojekts izstrādāts objektam, kas **ir** **publiska ēka** *(ja būvprojekts izstrādāts ēkai ārpus Latvijas teritorijas – ēkai jāatbilst publiskas ēkas definīcijai, kas noteikta Atklāta konkursa nolikumā)* un **atbilst vai ir līdzvērtīga III grupas ēkas statusam** *(kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem)*; 35. būvprojekts izstrādāts objekta pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbiem; 36. būvprojekta izstrādes izmaksas ir vismaz 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši *euro* 00 centi) bez PVN; 37. objekta platība ir ne mazāka kā 2 000 m² (divi tūkstoši kvadrātmetri); 38. projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē. 39. **Elektroietaišu sadaļas projektētājs** ar spēkā esošu elektroietaišu projektēšanas sertifikātu, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016. un 2017. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā kā elektroietaišu sadaļas vadītājam ir pieredze **vismaz 1 (viena)** būvprojekta, kas atbilst šādiem kritērijiem, izstrādē: 40. būvprojekts izstrādāts objektam, kas **ir publiska ēka** *(ja būvprojekts izstrādāts ēkai ārpus Latvijas teritorijas – ēkai jāatbilst publiskas ēkas definīcijai, kas noteikta Atklāta konkursa nolikumā)* un **atbilst vai ir līdzvērtīga III grupas ēkas statusam** *(kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem)*; 41. būvprojekts izstrādāts objekta pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbiem; 42. būvprojekta izstrādes izmaksas ir vismaz 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši *euro* 00 centi) bez PVN; 43. objekta platība ir ne mazāka kā 2 000 m² (divi tūkstoši kvadrātmetri); 44. projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē. 45. **Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs** ar spēkā esošu elektronisko sakaru un tīklu projektēšanas sertifikātu, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016. un 2017. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā kā elektronisko sakaru sistēmu un tīklu sadaļas vadītājam ir pieredze **vismaz 1 (viena)** būvprojekta, kas atbilst šādiem kritērijiem, izstrādē: 46. būvprojekts izstrādāts objektam, kas **ir** **publiska ēka** *(ja būvprojekts izstrādāts ēkai ārpus Latvijas teritorijas – ēkai jāatbilst publiskas ēkas definīcijai, kas noteikta Atklāta konkursa nolikumā)* un **atbilst vai ir līdzvērtīga III grupas ēkas statusam** (kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem); 47. būvprojekts izstrādāts objekta pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbiem; 48. būvprojekta izstrādes izmaksas ir vismaz 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši *euro* 00 centi) bez PVN; 49. objekta platība ir ne mazāka kā 2 000 m² (divi tūkstoši kvadrātmetri); 50. projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē. 51. **Interjera dizainers** ar speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016. un 2017. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā ir pieredze **vismaz 1 (viena)** objekta, kas **ir publiska ēka** *(ja pakalpojums veikts publiskai ēkai ārpus Latvijas teritorijas – objektam jāatbilst publiskas ēkas definīcijai, kas noteikta Atklāta konkursa nolikumā)*,interjera dizaina izstrādē. 52. **Atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs** ar spēkā esošu sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā, kuram pēdējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* ir pieredze kā atbildīgajam ēku būvdarbu vadītājam **vismaz 1 (viena)** objekta, kas atbilst šādiem kritērijiem, būvdarbu vadīšanā: 53. objekts **ir publiska ēka** *(ja publiskas ēkas būvdarbi veikti ārpus Latvijas teritorijas – objektam jāatbilst publiskas ēkas definīcijai, kas noteikta Atklāta konkursa nolikumā)* un **atbilst vai ir līdzvērtīga III grupas ēkas statusam** *(kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem)* 54. objekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi; 55. objekta būvdarbu izpildes vērtība ir vismaz 3 000 000,00 EUR (trīs miljoni *euro* 00 centi) bez PVN; 56. objekta platība ir vismaz 2 000 m² (divi tūkstoši kvadrātmetri); 57. objekta būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu. 58. **Atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs,** kas atbilst Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (11) daļas prasībām, pēdējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā ir pieredze **vismaz 1 (viena)** objekta, kas atbilst šādiem kritērijiem, būvdarbu vadīšanā: 59. objekta, kas ir ēka, būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi; 60. ēka ir valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras vai pilsētbūvniecības piemineklis vai ēka, kurai ir piešķirts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss vai līdzvērtīga statusa ēka, ja būvdarbi ir veikti citā valstī, vai ēka, kas atrodas valsts nozīmes vai vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā. 61. objekta būvdarbu izpildes vērtība ir vismaz 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši *euro* 00 centi) bez PVN. 62. objekta būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu. 63. **Ūdens apgādes un kanalizācijas ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu izbūves darbu vadītājs** ar spēkā esošu sertifikātu ūdensapgādes, kanalizācijas un ugunsdzēsības sistēmu izbūves vadīšanā, kuram pēdējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā ir pieredze kā atbildīgajam attiecīgo būvdarbu vadītājam **vismaz 1 (viena)** objekta, kas atbilst šādiem kritērijiem, būvdarbu vadīšanā: 64. objekts **ir** **publiska ēka** *(ja publiskas ēkas būvdarbi veikti ārpus Latvijas teritorijas – objektam jāatbilst publiskas ēkas definīcijai, kas noteikta Atklāta konkursa nolikumā)* un **atbilst vai ir līdzvērtīga III grupas ēkas statusam** *(kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem)*; 65. objekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi; 66. visu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves būvdarbu izpildes vērtība objektā ir vismaz 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši *euro* 00 centi) bez PVN; 67. objekta būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu. 68. **Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu izbūves darbu vadītājs** ar spēkā esošu sertifikātu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūves darbu vadīšanā,kuram pēdējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā ir pieredze kā atbildīgajam attiecīgo būvdarbu vadītājam **vismaz 1 (viena)** objekta, kas atbilst šādiem kritērijiem, būvdarbu vadīšanā: 69. objekts **ir** **publiska ēka** *(ja publiskas ēkas būvdarbi veikti ārpus Latvijas teritorijas – objektam jāatbilst definīcijai, kas noteikta Atklāta konkursa nolikumā)* un **atbilst vai ir līdzvērtīga III grupas ēkas statusam** *(kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem)*; 70. objekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi; 71. visu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūves būvdarbu izpildes vērtība objektā ir vismaz 150 000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši *euro* 00 centi) bez PVN; 72. objekta būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu. 73. **Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs** ar spēkā esošu sertifikātu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, kuram pēdējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā ir pieredze kā atbildīgajam attiecīgo būvdarbu vadītājam **vismaz 1 (viena)** objekta, kas atbilst šādiem kritērijiem, būvdarbu vadīšanā: 74. objekts **ir publiska ēka** *(ja publiskas ēkas būvdarbi veikti ārpus Latvijas teritorijas – objektam jāatbilst publiskas ēkas definīcijai, kas noteikta Atklāta konkursa nolikumā)* un **atbilst vai ir līdzvērtīga III grupas ēkas statusam** *(kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem)*; 75. objekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi; 76. visu elektroietaišu izbūves būvdarbu izpildes vērtība objektā ir vismaz 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši *euro* 00 centi) bez PVN; 77. objekta būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu. 78. **Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves darbu vadītājs** ar spēkā esošu sertifikātu, kuram pēdējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā ir pieredze kā atbildīgajam attiecīgo būvdarbu vadītājam **vismaz 1 (viena)** objekta, kas atbilst šādiem kritērijiem, būvdarbu vadīšanā: 79. objekts **ir publiska ēka** *(ja publiskas ēkas būvdarbi veikti ārpus Latvijas teritorijas – objektam jāatbilst publiskas ēkas definīcijai, kas noteikta Atklāta konkursa nolikumā)* un **atbilst vai ir līdzvērtīga III grupas ēkas statusam** *(kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem)*; 80. objekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi; 81. visu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves būvdarbu izpildes vērtība objektā ir vismaz 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši *euro* 00 centi) bez PVN; 82. objekta būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu. 83. **Darba aizsardzības koordinators**, kurš atbilst 2013.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktajām prasībām. | * + - 1. Apliecinājums par pieredzi, ko sertificēts speciālists iesniedz atbilstoši Atklāta konkursa nolikumā norādītajai formai (5.pielikums), norādot būvprojektu, objekta nosaukumu, adresi un būvprojekta / objekta raksturojošos datus, darbu veidus, izpildes vietu, būvdarbu izpildes periodu (jānorāda arī datums, kad objekts pieņemts ekspluatācijā), apjoms. Pieredzes apliecinājumam pievieno pasūtītāja atsauksmi par sarakstā norādīto objektu, ar kuru tas apliecina pieredzi. Ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt būvdarbu pasūtītāja izziņu, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina speciālista pieredzi atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta prasībām.       2. Apliecinājumam pievieno speciālista spēkā esoša sertifikāta kopiju *(LR sertificētiem speciālistiem nav obligāti iesniedzama – speciālistu sertifikācijas atbilstību iepirkuma komisija pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmā).* Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.       3. Attiecībā uz atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi, papildus jāiesniedz būvdarbu atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes sarakstā norādītā objekta (-tu) būvatļaujas kopija vai saistību raksta kopija vai ēkas/būves pieņemšanas ekspluatācijā akta kopiju vai būvdarbu žurnāla 8.lpp 1.nodaļas apakšpunkta 1.3.lapas (galvenā būvuzņēmēja, darbuzņēmēju darbu atbildīgo vadītāju kvalifikācijas saraksts) kopija vai līdzvērtīga dokumentācija atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, ja speciālista pieredzei norādītais objekts atrodas ārvalstīs.       4. Piesaistīto speciālistu parakstīti **pieejamības apliecinājumi** (5.pielikums) vai cita dokumentācija, kas apliecina, ka speciālists iepirkuma līguma izpildei būs pieejams.       5. Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8) un (9).daļā minētajiem speciālistiem iesniegt dokumentāciju, kas apliecina projektēšanas darbu pabeigšanas un saskaņošanas būvvaldē faktu.       6. Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (4), (11), (12), (13), (14), (15) un (16). daļā minētajiem speciālistiem iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka būvdarbi objektā ir pabeigti un pieņemti ekspluatācijā/saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu (iesniegtajā dokumentācijā jābūt norādītam precīzam datumam, kad būvdarbi pieņemti ekspluatācijā/saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu). |

*\*Pēdējie 5 (pieci) gadi tiek aprēķināti, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas brīža. Piemērs: piedāvājums iesniegts 2017.gada 27.martā - par atbilstošu pieredzi, kas ir iegūta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, tiks uzskatīta pieredze, kas iegūta laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim.*

1. **TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**
   1. Pretendents iesniedzot pieteikumu Atklātā konkursā (1.pielikums) ar tā parakstīšanu apliecina, ka apņemas nodrošināt visas Tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) noteiktās prasības, līdz ar to pretendentam **nav nepieciešams iesniegt papildus dokumentāciju, kas nav noteikta Atklātā konkursa nolikumā kā iesniedzamais dokuments, tehniskā piedāvājuma sastāvā, lai apliecinātu atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām**.
   2. Pretendenta piedāvātais Būvdarbu **garantijas termiņš** nav īsāks par **60 (sešdesmit) kalendārajiem mēnešiem** no dienas, kad Būvdarbi ir pabeigti un objekts ir pieņemts ekspluatācijā. Pretendents Pieteikumā (1.pielikums)norāda savu piedāvāto Būvdarbu garantijas termiņu.
   3. Tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļauj:
      1. **Darbu izpildes grafiku kalendārajās nedēļās** saskaņā ar Darbu izpildes grafika veidni (Tehniskajā specifikācijas Pielikums “P”) drukātā formātā, nepārsniedzot Atklāta konkursa nolikuma noteikto Būvprojekta izstrādes un Būvdarbu izpildes termiņu;
      2. **apliecinājumu**, ka Darbi tiks veikti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un Būvdarbos tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli atbilstoši ES vai ekvivalentiem standartiem un LR būvnormatīviem (minētais apliecinājums iekļauts pretendenta pieteikumā (1.pielikums).
   4. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu un Būvniecības izmaksu piedāvājumu (Tehniskās specifikācijas Pielikumu “F”):
      1. piedāvāto cenu izsaka *euro* (EUR bez PVN) un aprēķina norādot ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;
      2. cenā ietver materiālu un darba izmaksas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, būvgružu aizvākšanas izmaksas, visus nodokļus (izņemot PVN), nodevas un maksājumus, kas ir saistoši pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu Darbu izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā iespējamie sadārdzinājumi un izdevumi par ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas pieprasīšanu un saņemšanu, tai skaitā par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā. Ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;
      3. sagatavo, ņemot vērā arī iepirkuma līguma projektā (9.pielikums) noteiktos iepirkuma līguma izpildītāja pienākumus.
   5. Būvprojekta izstrādes izmaksas nedrīkst būt lielākas kā **20 %** (divdesmit procenti) no kopējās piedāvātās līgumcenas.
   6. Pretendentam tāme ir jāaizpilda latviešu valodā datordrukā, atbilstoši 2017. gada 3. maijā Ministru kabineta noteikumi Nr.239 - LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām. Koptāmes un tāmju rindu numerāciju un nosaukumus **mainīt nedrīkst!** Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.
   7. Pretendenta pienākums ir iepazīties ar Objektu un Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un paredzēt visu nepieciešamo. Gadījumā, ja izpētes, projektēšanas vai kādā citā procesā tiek precizēti risinājumi un attiecīgi mainās tāmes – tas nebūs pamats papildus līdzekļu piešķiršanai Atklāta konkursa rezultātā noslēgtā līguma ietvaros.
2. **PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS UN PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA**
   1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir Atklātā konkursa nolikumam atbilstošs **saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.**
   2. **Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi**
      1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
      2. Pretendentam ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
      3. Pirms piedāvājumu vērtēšanas uzsākšanas iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenti ir iesnieguši piedāvājuma nodrošinājumu atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 1.9.punkta prasībām.
   3. **Piedāvājumu vērtēšana**
      1. Iepirkuma komisijas piedāvājumu vērtēšanas etapi:
         1. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
         2. pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude:
         3. tehniskā piedāvājuma vērtēšana;
         4. finanšu piedāvājuma vērtēšana;
         5. saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana.
   4. **Piedāvājuma noformējuma pārbaude**
      1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 3.1.punktā noteiktajām prasībām.
      2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformēšanas prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
   5. **Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude**
      1. Iepirkuma komisija novērtē pretendentu kvalifikācijas atbilstību Atklātā konkursa nolikuma 5.5.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām tiem, kuru piedāvājumi ir atzīti par atbilstošiem piedāvājuma noformējuma prasībām.
      2. Ja pretendents neatbilst kādai no Atklātā konkursa nolikuma 5.5.punktā noteiktajai kvalifikācijas prasībai, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā.
   6. **Tehniskā un finanšu piedāvājumu pārbaude**
      1. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendents iesniedzot pieteikumu Atklātā konkursā ir apliecinājis, ka apņemas nodrošināt visas Tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) noteiktās prasības.
      2. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis Atklāta konkursa nolikuma 6.3.punktā noteikt Tehniskās specifikācijas dokumentus un vai tie atbilsts Atklāta konkursa nolikuma prasībām.
      3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma “Finanšu piedāvājums” (4.pielikums) un Būvniecības izmaksu piedāvājuma (3.pielikuma Pielikums “F”) norādītajai formai un vai tajā nav aritmētisku kļūdu.
      4. Ja iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.
      5. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.
   7. **Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana**
      1. Pēc pretendentu piedāvājumu atbilstības tehniskajai specifikācijai pārbaudes iepirkuma komisija vērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem.
      2. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiks izvēlēts pēc šādiem kritērijiem (pretendents piedāvājumā iesniedz aizpildītu veidlapu par pretendenta papildus pieredzi un pretendenta piesaistīto speciālistu papildus pieredzi (6.pielikums), lai iegūtu papildus punktus):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vērtēšanas kritērijs** | | | **Max punktu skaits** |
| **A** | **Pretendenta piedāvātā kopējā cena** par darbiem (EUR bez PVN) atbilstoši finanšu piedāvājumam | | **88** |
| A = 88 x (Ax/Ay), kur  A – pretendenta iegūtais punktu skaits,  88 – noteiktais maksimālais punktu skaits cenai  Ax – lētākā piedāvājuma cena;  Ay – vērtējamā piedāvājuma cena. | | |
| **B** | **Pretendenta piedāvātais Būvdarbu garantijas termiņš** | | |
| **60** kalendārie mēneši | | **0** |
| **72** kalendārie mēneši | | **3** |
| **84** kalendārie mēneši | | **5** |
| **C** | **Pretendentam ir ieviesta kvalitātes kontroles sistēma atbilstoši LVS EN standartiem** | | |
| Ir iesniegta dokumentācija par ieviestu būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu izstrādātu atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.529 Ēku būvnoteikumi balstoties uz LVS EN standartiem, Eiropas tehniskajiem pastiprinājumiem un būvizstrādājumu ražotāju norādījumiem. | | **2** |
| Nav iesniegta informācija par ieviesto kvalitātes kontroles sistēmu | | **0** |
| **Pretendenta papildus pieredze** | | | |
| **D** | **Pretendentam,**  kura pieredze atbilst Atklāta konkursa nolikuma 5.5.7.punkta prasībām, pēdējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā ir pieredze **vismaz 1 (viena) objekta,** kas **ir** valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras vai pilsētbūvniecības piemineklis, vai ēka, kurai ir piešķirts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss vai līdzvērtīga statusa ēka, ja būvdarbi ir veikti citā valstī, vai ēka, kas atrodas valsts nozīmes vai vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, būvdarbu veikšanā *(objekta būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).* | Ir iesniegta informācija par pieredzi. Ir iesniegta dokumentācija, kas apliecina pretendenta pieredzi (atsauksme no pakalpojuma saņēmēja vai dokumentācija, kas apliecina prasīto pieredzi). | **2** |
| Nav iesniegta informācija. | **0** |
| **E** | **Pretendentam,** kura pieredze atbilst Atklāta konkursa nolikuma 5.5.7.punkta prasībām, pēdējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā ir pieredze **vismaz 1 (vienā) objektā**, kas realizēts apvienotās projektēšanas un būvniecības (P&B, angļu valodā – Design-build) līguma izpildes ietvaros *(objekta būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).* | Ir iesniegta informācija par pieredzi. Ir iesniegta dokumentācija, kas apliecina pretendenta pieredzi (atsauksme no pakalpojuma saņēmēja vai dokumentācija, kas apliecina prasīto pieredzi). | **1** |
| Nav iesniegta informācija. | **0** |
| **Pretendenta piesaistīto speciālistu papildus pieredze** | | | |
| **F** | **Būvprojekta vadītājam**, kura pieredze atbilst Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (1) daļas prasībām, pēdējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā ir pieredze **vismaz 1 (viena) būvprojekta vadīšanā objektam, kas ir** valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras vai pilsētbūvniecības piemineklis, vai ēka, kurai ir piešķirts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss vai līdzvērtīga statusa ēka, ja būvdarbi ir veikti citā valstī, vai ēka, kas atrodas valsts nozīmes vai vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā *(objekta būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).* | Ir iesniegta informācija par pieredzi. Ir iesniegta dokumentācija, kas apliecina speciālista pieredzi (atsauksme no pakalpojuma saņēmēja vai dokumentācija, kas apliecina prasīto pieredzi). | **0,4** |
| Nav iesniegta informācija. | **0** |
| **G** | **Būvkonstrukciju projektētājam**, kura pieredze atbilst Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (5) daļas prasībām, pēdējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā ir pieredze **vismaz 1 (viena)** būvprojekta vadīšanā **objektam, kas** **ir** valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras vai pilsētbūvniecības piemineklis, vai ēka, kurai ir piešķirts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss vai līdzvērtīga statusa ēka, ja būvdarbi ir veikti citā valstī vai ēkas, kas ēka atrodas valsts nozīmes vai vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā *(objekta būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).* | Ir iesniegta informācija par pieredzi. Ir iesniegta dokumentācija, kas apliecina speciālista pieredzi (atsauksme no pakalpojuma saņēmēja vai dokumentācija, kas apliecina prasīto pieredzi). | **1** |
| Nav iesniegta informācija. | **0** |
| **H** | **Ūdens apgādes un kanalizācijas ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu izbūves darbu vadītājam,** kura pieredze atbilst Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (13) daļas prasībām, pēdējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā ir pieredze **vismaz 1 (viena) objekta, kas** **ir** valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras vai pilsētbūvniecības piemineklis, vai ēka, kurai ir piešķirts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss vai līdzvērtīga statusa ēka, ja būvdarbi ir veikti citā valstī vai ēka, kas atrodas valsts nozīmes vai vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, būvdarbu vadīšanā *(objekta būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).* | Ir iesniegta informācija par pieredzi. Ir iesniegta dokumentācija, kas apliecina speciālista pieredzi (atsauksme no pakalpojuma saņēmēja vai dokumentācija, kas apliecina prasīto pieredzi). | **0,4** |
| Nav iesniegta informācija. | **0** |
| **I** | **Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu izbūves darbu vadītājam,** kura pieredze atbilst Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (14) daļas prasībām, pēdējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)\* laikā ir pieredze **vismaz 1 (viena) objekta, kas** **ir** valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras vai pilsētbūvniecības piemineklis, vai ēka, kurai ir piešķirts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss vai līdzvērtīga statusa ēka, ja būvdarbi ir veikti citā valstī vai ēka, kas atrodas valsts nozīmes vai vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, būvdarbu vadīšanā *(objekta būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).* | Ir iesniegta informācija par pieredzi. Ir iesniegta dokumentācija, kas apliecina speciālista pieredzi (atsauksme no pakalpojuma saņēmēja vai dokumentācija, kas apliecina prasīto pieredzi). | **0,2** |
| Nav iesniegta informācija. | **0** |
| **Kopā:** | | | **100** |

* + 1. Piedāvājuma izdevīgums tiek aprēķināts atbilstoši 7.7.2. punktā noteiktajai tabulai šādi: A + B + C + D + E + F + G + H + I
    2. Maksimālais iegūstamo punktu skaits ir 100 punkti.
    3. Par saimnieciski visizdevīgāko iepirkuma komisija atzīs tā pretendenta piedāvājumu, kas būs ieguvis lielāko punktu skaitu saskaņā ar Atklātā konkursa nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.
    4. Ja iegūtais vērtējums vairākiem pretendentiem ir vienāds, tad priekšroka dodama tam pretendentam, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu A kritērijā – Pretendenta piedāvātā kopējā cena (EUR bez PVN).

1. **LĒMUMA PAR ATKLĀTA KONKURSA REZULTĀTIEM PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA, UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA**
   1. **Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieņemšanas**
      1. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, iepirkuma komisija PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā veic pārbaudi par PIL 42.panta pirmajā daļā vai otrajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu esamību.
   2. **Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātiem pieņemšana un paziņošana**
      1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un, kuram nav konstatēta PIL 42.panta pirmajā daļā vai otrajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu esamība.
      2. Visi pretendenti tiek informēti rakstiski par Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) darbadienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, saskaņā ar PIL 37.panta ceturto daļu, nosūtot paziņojumu uz pretendenta pieteikumā Atklātajam konkursam norādīto e-pasta adresi (1.pielikums).
      3. Ja Atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Atklātu konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par Atklāta konkursa rezultātu.
      4. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ Atklāts konkurss tiek pārtraukts. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu norādot apstākļus, kas bija par pamatu Atklāta konkursa pārtraukšanai.
   3. **Iepirkuma līguma slēgšana**
      1. Pasūtītājs slēdz ar Atklāta konkursa uzvarētāju iepirkuma līgumu saskaņā ar PIL un citiem normatīviem aktiem ne ātrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, kas noteikts PIL 60.panta sestajā daļā. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un Atklātā konkursa uzvarētāja iesniegto piedāvājumu Atklātā konkursā.
      2. Atklātā konkursa uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta **5 (piecu) darba** dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas (arī e-pasta veidā) dienas. Ja norādītajā termiņā Atklāta konkursa uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas var tikt uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
      3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
      4. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents, gadījumā ja tas plāno iesaistīt iepirkuma līguma izpildē apakšuzņēmējus, iesniedz Pasūtītājam sarakstu kurā norāda visus apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās Atklātā konkursa iepirkuma līguma vērtības apjoma vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma daļu. Pretendents norāda katra apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
2. **IEPIRKUMA KOMISIJAS DARBĪBA, TĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
   1. **Iepirkuma komisijas darbības pamatnoteikumi**
      1. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL, Atklāta konkursa nolikumu un Pasūtītāja lēmumu par iepirkuma komisiju.
      2. Iepirkuma komisijas tiesības:
         1. jebkurā Atklāta konkursa stadijā prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par iepirkuma līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tā rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs;
         2. pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus;
         3. pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu;
         4. pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
         5. pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu;
         6. noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu;
         7. pārtraukt Atklātu konkursu jebkurā tā stadijā, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to attiecīgi nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem;
         8. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
      3. Iepirkuma komisijas pienākumi:
         1. nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu;
         2. nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
         3. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Atklāta konkursa nolikumu;
         4. vērtēt pretendentu iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, Atklāta konkursa nolikumu;
         5. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
3. **IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA / PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
   1. **Ieinteresēto piegādātāju / pretendentu tiesības**
      1. Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
      2. Rakstiski pieprasīt Atklāta konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu.
      3. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā.
      4. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu no Pasūtītāja par piedāvājuma saņemšanu.
      5. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
   2. **Ieinteresētā piegādātāja / pretendenta pienākumi**
      1. Lejupielādējot vai saņemot Atklāta konkursa nolikumu sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas Pasūtītāja interneta mājas lapā [www.rsu.lv](http://www.rsu.lv) sadaļā “Iepirkumi”.
      2. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā.
      3. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
      4. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par piedāvātās cenas veidošanās mehānismu.
      5. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
4. **PIELIKUMU SARAKSTS**

1.pielikums – Pieteikums *(veidlapa);*

2.pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma *(veidlapa);*

3.pielikums – Tehniskā specifikācija;

4.pielikums – Finanšu piedāvājums *(forma);*

5.pielikums – Apliecinājums par pretendenta pieredzi *(veidlapa);*

6.pielikums – Apliecinājums par pretendenta un tā piesaistīto speciālistu papildus pieredzi *(veidlapa);*

7.pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts *(veidlapa);*

8.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums *(veidlapa);*

9.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja S.Mazlazdiņa

**1.pielikums**

Atklāta konkursa nolikumam

“RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 būvprojekta izstrāde, būvdarbi

un autoruzraudzība”,

ID Nr. RSU-2017/89/AFN-AK

PIETEIKUMS ATKLĀTĀ KONKURSĀ

**“RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”**

ID Nr. RSU-2017/89/AFN-AK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendents: | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  |  |  |  |  | | *(nosaukums)* | | | |
| vienotais reģistrācijas Nr. | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | personā | |
| *(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds)*  Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:   * 1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   2. katras personas atbildības līmenis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.   Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās Atklāta konkursa iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļa) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | | | | | | | |
| Pretendenta uzņēmums atbilst mazā *(norādīt: Jā/Nē) \_\_\_\_\_\_\_\_*vai vidējā uzņēmuma statusam *(norādīt: Jā/Nē) \_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā *(norādīt: Jā/Nē) \_\_\_\_\_\_\_\_*vai vidējā uzņēmuma statusam – *(norādīt: Jā/Nē (ja atbilde ir Jā - norādīt apakšuzņēmēja nosaukumu, reģ. Nr.))* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  ar šī pieteikuma iesniegšanu: | | | | | | | | | |
|  | 1. Piesakās piedalīties Atklātā konkursā **“**RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība**”**, ID Nr. RSU-2017/89/AFN-AK (turpmāk – Atklāts konkurss). | | | | | | | | |
|  | 1. Apņemas ievērot Atklāta konkursa prasības, piekrīt veikt visus Atklāta konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus atbilstoši visām Atklāta konkursa nolikumā, iepirkumu līgumā un Atklāta konkursa tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. | | | | | | | | |
|  | 1. Garantijas termiņš Būvdarbiem ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(skaitļa atšifrējums ar vārdiem)* kalendārie mēneši no dienas, kad Būvdarbi ir pabeigti un objekts ir pieņemts ekspluatācijā ***(Vērtēšanas kritērijs – B)***. 2. Darbu izpilde tiks veikta:    1. Būvprojekta izstrāde (Būvprojekts pabeigts un saskaņots būvvaldē) tiks veikta \_\_\_\_\_\_\_*(skaitļa atšifrējums ar vārdiem)* kalendāro nedēļu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas;    2. Būvdarbi tiks veikti \_\_\_\_\_\_\_\_ *(skaitļa atšifrējums ar vārdiem)* kalendāro nedēļu laikā no Pasūtītāja Būvdarbu uzsākšanas pieteikuma nosūtīšanas dienas. 3. Apliecinām, ka (*Pretendenta nosaukums*) ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu resursi, iekārtas, personāls un cita fiziska infrastruktūra, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei. 4. Apliecinām, ka darbi tiks veikti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un būvdarbos tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli atbilstoši ES vai ekvivalentiem standartiem un LR būvnormatīviem. | | | | | | | | |
|  | 1. Piekrītam Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem un tam pievienotajiem pielikumiem, tai skaitā līgumprojekta noteikumiem, un apņemamiem noslēgt līgumu Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā termiņā un izpildīt visus līgumu nosacījumus, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu. | | | | | | | | |
|  | 1. Apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas, tai skaitā precīza norādītā kontaktinformācija. | | | | | | | | |
|  | 1. Kontaktinformācija:   Pretendenta juridiskā adrese:  Pretendenta faktiskā adrese:  Tālruņa Nr.:  E-pasts: ***(obligāti norādīt):***  Bankas rekvizīti:  Kontaktpersona: | | | | | | | |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Atklātam konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sastādīts un parakstīts 201\_. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2.pielikums**

Atklāta konkursa nolikumam

“RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 būvprojekta izstrāde, būvdarbi

un autoruzraudzība”,

ID Nr. RSU-2017/89/AFN-AK

**PARAUGS**

***Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda banka vai apdrošināšanas sabiedrība un noformē uz savas veidlapas***

**PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS**

Ievērojot to, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk – Pretendents)

(pretendenta nosaukums)

ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumam „**\_\_\_\_\_\_\_**”,(identifikācijas Nr. \_\_\_/\_\_), (turpmāk – Piedāvājums), mēs \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk – Galvotājs) izsniedzam šo galvojumu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Pasūtītāja nosaukums, adrese)*, **\_\_\_\_\_ EUR** (\_\_\_\_\_ euro un 00 centi) apmērā.

Galvotājs samaksā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Pasūtītāja nosaukums, adrese)* galvojuma summu šādos gadījumos, ja:

Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Pasūtītāja nosaukums)* noteiktajā termiņā;

Pretendents nav iesniedzis iepirkuma līguma izpildes nodrošinājumu iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā.

Galvotājs apņemas samaksāt \_\_\_\_\_\_\_ *(Pasūtītāja nosaukums)* pēc tā pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz galvojuma summu ar noteikumu, ka savā pieprasījumā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Pasūtītāja nosaukums, adrese) norāda, ka tā pieprasītā summa ir jānomaksā viena vai vairāku augstākminēto gadījumu dēļ.

Šis galvojums ir spēkā līdz 201\_\_. gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ un jebkurš prasījums šī galvojuma ietvaros ir jāiesniedz Galvotājam ne vēlāk kā līdz šim datumam.

Galvotājs:

(iestādes nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese)

Paraksts:

(galvotāja pārstāvja paraksts)

Vārds, uzvārds:

Amats:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasta adrese:

Galvojums izsniegts 201\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

Atklāta konkursa nolikumam

“RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 būvprojekta izstrāde, būvdarbi

un autoruzraudzība”,

ID Nr. RSU-2017/89/AFN-AK

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*(pievienota elektroniskā formātā pie Atklāta konkursa dokumentācijas RSU mājas lapā* [*http://www.rsu.lv/ iepirkumi*](http://www.rsu.lv/%20iepirkumi)*)*

**4.pielikums**

Atklāta konkursa nolikumam

“RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 būvprojekta izstrāde, būvdarbi

un autoruzraudzība”,

ID Nr. RSU-2017/89/AFN-AK

**VEIDLAPA**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendenta nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mūsu piedāvātā cena atklātā konkursā**“RSU ēkas Rīgā Palasta ielā 3, būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”** (identifikācijas Nr. RSU-2017/89/AFN-AK)ir:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | | **Pretendenta piedāvātā cena**  **EUR bez PVN** |
| Būvprojekta izstrāde *(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 6.5.punktam)* | Ēkas būvprojekta izstrāde |  |
| Ārējo inženiertīklu būvprojekta izstrāde |  |
| Būvdarbu veikšana | |  |
| Būvprojekta autoruzraudzība | |  |
| **KOPĀ *(Vērtēšanas kritērijs – A)*:** | |  |

*Pielikumā: Būvdarbu finanšu piedāvājuma forma uz vienas lapas (atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 4.pilikuma “Tehniskā specifikācija” F pielikumam).*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(datums) z.v.

**5.pielikums**

Atklāta konkursa nolikumam

“RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 būvprojekta

izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”,

ID Nr. RSU-2017/89/AFN-AK

**VEIDLAPA**

**APLIECINĀJUMS** **par pretendenta un tā piesaistīto speciālistu pieredzi**

Pretendenta nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **PRETENDENTA PIEREDZE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NNr.** | **Veikto būvdarbu apraksts** | | **Būvdarbu saņēmējs un tā atbildīgās kontaktpersonas tālr.** |
| **1.** | **Būvobjekta nosaukums, adrese** |  |  |
| **Būvobjektā veiktie darbi** ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.7.punktā izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvdarbus veicis kā galvenais būvdarbu veicējs ***(norādīt Jā / Nē un norādīt veikto darbu apjomu (%) ar savu resursu)*** |
| 1. Objekts ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīgs **III grupas ēkas** statusam *(kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem)* ***(norādīt Jā / Nē un citu informāciju, ja nepieciešams)*** |  |
| 1. Objekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Objekta būvdarbu izpildes vērtība EUR bez PVN |  |
| 1. Objekta platība ***(norādīt objekta platību kvadrātmetros)*** |  |
| 1. Datums, kad objekta būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |
| **2.** | **Būvobjekta nosaukums, adrese** |  |  |
| **Būvobjektā veiktie darbi** ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.7.punktā izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvdarbus veicis kā galvenais būvdarbu veicējs ***(norādīt Jā / Nē un norādīt veikto darbu apjomu (%) ar savu resursu)*** |
| 1. Objekts ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīgs **III grupas ēkas** statusam *(kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem)* ***(norādīt Jā / Nē un citu informāciju, ja nepieciešams)*** |  |
| 1. Objekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Objekta būvdarbu izpildes vērtība EUR bez PVN |  |
| 1. Objekta platība ***(norādīt objekta platību kvadrātmetros)*** |  |
| 1. Datums, kad objekta būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

\* *Par* ***visiem*** *sarakstā norādītajiem darbiem, ar kuru izpildi pretendents apliecina savu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, pievienot pozitīvas būvdarbu saņēmēja* ***atsauksmes un citu Atklāta konkursa nolikumā noteikto dokumentāciju, kurā komisija var pārliecināties par pretendenta norādīto informāciju***

*\*\*Ja pretendents norādītājā objektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms ko veicis pretendents.*

*\*\*\*Saraksts papildināms pēc nepieciešamības, ja pretendents pieredzes apliecināšanai vēlas uzrādīt papildus objektu būvdarbu veikšanu.*

*\*\*\*\* Ja pretendenta līdzvērtīga apjoma un satura darbu saraksta veidnē ir pretrunas ar Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, par noteicošajiem uzskatāmi Atklāta konkursa nolikuma noteikumi, pretendentam informācija jānorāda atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma noteikumos noteiktajam.*

**2.** **LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS UN TO PIEREDZE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (1) daļai)** | |
| **Būvprojekta vadītājs – sertificēts projektētājs** |  |  |  | **1. Būvprojekta nosaukums, adrese** |  |
| Būvprojekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (1) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvprojekta izstrādē piedalījies kā būvprojekta vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīga **III grupas ēkas** statusam ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Būvprojekta izstrādes izmaksas EUR bez PVN |  |
| 1. Objekta platība ***(norādīt objekta platību kvadrātmetros)*** |  |
| 1. Datums, kad projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |
|  |  |  |  | 1. **Būvprojekta nosaukums, adrese** |  |
| Būvprojekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (1) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvprojekta izstrādē piedalījies kā būvprojekta vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīga **III grupas ēkas** statusam ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Būvprojekta izstrādes izmaksas EUR bez PVN |  |
| 1. Objekta platība ***(norādīt objekta platību kvadrātmetros)*** |  |
| 1. Datums, kad projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

***PARAUGS***

**Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē[[5]](#footnote-5)**

Ar šo es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda vārdu, uzvārdu)* apņemot strādāt pie atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norises laikā, par kuriem apņemos informēt.

Vārds uzvārds:

Paraksts:

Datums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (2) daļai)** | |
| **Arhitekts** |  |  |  | **1. Būvprojekta nosaukums, adrese** |  |
| Būvprojekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (2) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvprojekta izstrādē piedalījies kā arhitektūras sadaļas vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīga **III grupas ēkas** statusam ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Būvprojekta izstrādes izmaksas EUR bez PVN |  |
| 1. Objekta platība ***(norādīt objekta platību kvadrātmetros)*** |  |
| 1. Datums, kad projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |
|  |  |  |  | **2. Būvprojekta nosaukums, adrese** |  |
| Būvprojekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (2) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvprojekta izstrādē piedalījies kā būvprojekta vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīga **III grupas ēkas** statusam ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Būvprojekta izstrādes izmaksas EUR bez PVN |  |
| 1. Objekta platība ***(norādīt objekta platību kvadrātmetros)*** |  |
| 1. Datums, kad projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (3) daļai)** | |
| **Arhitekts** |  |  |  | **1. Būvprojekta nosaukums, adrese** |  |
| Būvprojekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (3) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| 1. Būvprojekta būvdarbi ir ēkas pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Būvprojekts izstrādāts ēkai, kas ir valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras vai pilsētbūvniecības piemineklis, vai ēka, kurai ir piešķirts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss vai līdzvērtīga statusa ēka, ja būvdarbi ir veikti citā valstī vai ēka, kas atrodas valsts nozīmes vai vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Datums, kad projektēšanas darbi ir pabeigti ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (4) daļai)** | |
| **Arhitekts** |  |  |  | **1. Būvprojekta nosaukums, adrese** |  |
| Būvprojekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (4) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Speciālists veicis būvprojekta autoruzraudzību ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Autoruzraudzība veikta būvprojektam, kas izstrādāts objektam, kas ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīga **III grupas ēkas** statusam ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Objekta būvdarbi ir ēkas pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Datums, kad būvdarbi ir pabeigti un ēka pieņemta ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

***PARAUGS***

**Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē[[6]](#footnote-6)**

Ar šo es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda vārdu, uzvārdu)* apņemot strādāt pie atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norises laikā, par kuriem apņemos informēt.

Vārds uzvārds:

Paraksts:

Datums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (5) daļai)** | |
| **Būvkonstrukciju projektētājs** |  |  |  | **1. Būvprojekta nosaukums, adrese** |  |
| Būvprojekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (5) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvprojekta izstrādē piedalījies kā būvkonstrukciju sadaļas vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīga **III grupas ēkas** statusam ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Būvprojekta izstrādes izmaksas EUR bez PVN |  |
| 1. Objekta platība ***(norādīt objekta platību kvadrātmetros)*** |  |
| 1. Datums, kad projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

***PARAUGS***

**Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē[[7]](#footnote-7)**

Ar šo es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda vārdu, uzvārdu)* apņemot strādāt pie atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norises laikā, par kuriem apņemos informēt.

Vārds uzvārds:

Paraksts:

Datums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (6) daļai)** | |
| **Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs** |  |  |  | **1. Būvprojekta nosaukums, adrese** |  |
| Būvprojekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (6) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvprojekta izstrādē piedalījies kā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu sadaļas vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīga **III grupas ēkas** statusam ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Būvprojekta izstrādes izmaksas EUR bez PVN |  |
| 1. Objekta platība ***(norādīt objekta platību kvadrātmetros)*** |  |
| 1. Datums, kad projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

***PARAUGS***

**Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē[[8]](#footnote-8)**

Ar šo es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda vārdu, uzvārdu)* apņemot strādāt pie atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norises laikā, par kuriem apņemos informēt.

Vārds uzvārds:

Paraksts:

Datums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (7) daļai)** | |
| **Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs** |  |  |  | **1. Būvprojekta nosaukums, adrese** |  |
| Būvprojekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (7) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvprojekta izstrādē piedalījies kā siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu sadaļas vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīga **III grupas ēkas** statusam ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Būvprojekta izstrādes izmaksas EUR bez PVN |  |
| 1. Objekta platība ***(norādīt objekta platību kvadrātmetros)*** |  |
| 1. Datums, kad projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

***PARAUGS***

**Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē[[9]](#footnote-9)**

Ar šo es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda vārdu, uzvārdu)* apņemot strādāt pie atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norises laikā, par kuriem apņemos informēt.

Vārds uzvārds:

Paraksts:

Datums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (8) daļai)** | |
| **Elektroietaišu sadaļas projektētājs** |  |  |  | **1. Būvprojekta nosaukums, adrese** |  |
| Būvprojekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (8) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvprojekta izstrādē piedalījies kā elektroietaišu sadaļas vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīga **III grupas ēkas** statusam ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Būvprojekta izstrādes izmaksas EUR bez PVN |  |
| 1. Objekta platība ***(norādīt objekta platību kvadrātmetros)*** |  |
| 1. Datums, kad projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

***PARAUGS***

**Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē[[10]](#footnote-10)**

Ar šo es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda vārdu, uzvārdu)* apņemot strādāt pie atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norises laikā, par kuriem apņemos informēt.

Vārds uzvārds:

Paraksts:

Datums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (9) daļai)** | |
| **Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs** |  |  |  | **1. Būvprojekta nosaukums, adrese** |  |
| Būvprojekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (9) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvprojekta izstrādē piedalījies kā elektronisko sakaru sistēmu un tīklu sadaļas vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīga **III grupas ēkas** statusam ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvprojekta būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Būvprojekta izstrādes izmaksas EUR bez PVN |  |
| 1. Objekta platība ***(norādīt objekta platību kvadrātmetros)*** |  |
| 1. Datums, kad projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

***PARAUGS***

**Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē[[11]](#footnote-11)**

Ar šo es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda vārdu, uzvārdu)* apņemot strādāt pie atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norises laikā, par kuriem apņemos informēt.

Vārds uzvārds:

Paraksts:

Datums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (10) daļai)** | |
| **Interjera dizainers** |  |  |  | **1. Objekta nosaukums, adrese** |  |
| Objekta un interjera dizaina darbu apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (10) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Objekts ir **publiska ēka** ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |

***PARAUGS***

**Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē[[12]](#footnote-12)**

Ar šo es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda vārdu, uzvārdu)* apņemot strādāt pie atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norises laikā, par kuriem apņemos informēt.

Vārds uzvārds:

Paraksts:

Datums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (11) daļai)** | |
| **Atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs** |  |  |  | **1. Objekta nosaukums, adrese** |  |
| Objekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (11) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvdarbos piedalījies kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvdarbi veikti objektam, kas ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīga **III grupas ēkas** statusam ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Objekta būvdarbu izpildes vērtība EUR bez PVN |  |
| 1. Objekta platība ***(norādīt objekta platību kvadrātmetros)*** |  |
| 1. Datums, kad objekta būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (12) daļai)** | |
| **Atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs** |  |  |  | **1. Objekta nosaukums, adrese** |  |
| Objekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (12) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| 1. Būvdarbi ir ēkas pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Ēka ir valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras vai pilsētbūvniecības piemineklis, vai ēka, kurai ir piešķirts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss vai līdzvērtīga statusa ēka, ja būvdarbi ir veikti citā valstī vai ēka, kas atrodas valsts nozīmes vai vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Objekta būvdarbu izpildes vērtība EUR bez PVN |  |
| 1. Datums, kad objekta būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

***PARAUGS***

**Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē[[13]](#footnote-13)**

Ar šo es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda vārdu, uzvārdu)* apņemot strādāt pie atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norises laikā, par kuriem apņemos informēt.

Vārds uzvārds:

Paraksts:

Datums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (13) daļai)** | |
| **Ūdens apgādes un kanalizācijas ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu izbūves darbu vadītājs** |  |  |  | **1. Objekta nosaukums, adrese** |  |
| Objekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (13) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvdarbos piedalījies kā atbildīgais attiecīgo būvdarbu vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvdarbi veikti objektam, kas ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīga **III grupas ēkas** statusam ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Visu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves būvdarbu izpildes vērtība objektā EUR bez PVN |  |
| 1. Datums, kad objekta būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

***PARAUGS***

**Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē[[14]](#footnote-14)**

Ar šo es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda vārdu, uzvārdu)* apņemot strādāt pie atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norises laikā, par kuriem apņemos informēt.

Vārds uzvārds:

Paraksts:

Datums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (14) daļai)** | |
| **Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu izbūves darbu vadītājs** |  |  |  | **1. Objekta nosaukums, adrese** |  |
| Objekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (14) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvdarbos piedalījies kā atbildīgais attiecīgo būvdarbu vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvdarbi veikti objektam, kas ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīga **III grupas ēkas** statusam ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Visu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūves būvdarbu izpildes vērtība objektā EUR bez PVN |  |
| 1. Datums, kad objekta būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

***PARAUGS***

**Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē[[15]](#footnote-15)**

Ar šo es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda vārdu, uzvārdu)* apņemot strādāt pie atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norises laikā, par kuriem apņemos informēt.

Vārds uzvārds:

Paraksts:

Datums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (15) daļai)** | |
| **Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs** |  |  |  | **1. Objekta nosaukums, adrese** |  |
| Objekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (15) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvdarbos piedalījies kā atbildīgais attiecīgo būvdarbu vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvdarbi veikti objektam, kas ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīga **III grupas ēkas** statusam ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Visu elektroietaišu izbūves būvdarbu izpildes vērtība objektā EUR bez PVN |  |
| 1. Datums, kad objekta būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

***PARAUGS***

**Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē[[16]](#footnote-16)**

Ar šo es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda vārdu, uzvārdu)* apņemot strādāt pie atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norises laikā, par kuriem apņemos informēt.

Vārds uzvārds:

Paraksts:

Datums:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (16) daļai)** | |
| **Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves darbu vadītājs** |  |  |  | **1. Objekta nosaukums, adrese** |  |
| Objekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (16) daļas izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvdarbos piedalījies kā atbildīgais attiecīgo būvdarbu vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvdarbi veikti objektam, kas ir **publiska ēka** un atbilst vai ir līdzvērtīga **III grupas ēkas** statusam ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| 1. Būvdarbi ir pārbūves / atjaunošanas / restaurācijas būvdarbi***(norādīt būvniecības veidu)*** |  |
| 1. Visu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves būvdarbu izpildes vērtība objektā EUR bez PVN |  |
| 1. Datums, kad objekta būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

***PARAUGS***

**Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē[[17]](#footnote-17)**

Ar šo es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda vārdu, uzvārdu)* apņemot strādāt pie atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norises laikā, par kuriem apņemos informēt.

Vārds uzvārds:

Paraksts:

Datums:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Statuss**  ***(norādīt - pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks vai patstāvīgs darba ņēmējs)*** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** |
| **Darba aizsardzības koordinators**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.5.8.punkta (17) daļai)** |  |  |  |

***PARAUGS***

**Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē[[18]](#footnote-18)**

Ar šo es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda vārdu, uzvārdu)* apņemot strādāt pie atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norises laikā, par kuriem apņemos informēt.

Vārds uzvārds:

Paraksts:

Datums:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pretendenta amatpersonas vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums)

**6.pielikums**

Atklāta konkursa nolikumam

“RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 būvprojekta

izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”,

ID Nr. RSU-2017/89/AFN-AK

**VEIDLAPA**

**APLIECINĀJUMS   
par pretendenta papildus pieredzi,**

**lai iegūtu punktus atbilstoši Atklāta konkursa vērtēšanas kritērijiem – D un E**

Pretendenta nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PRETENDENTA PIEREDZE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NNr.** | **Veikto būvdarbu apraksts** | | **Būvdarbu saņēmējs un tā atbildīgās kontaktpersonas tālr.** |
| **1.** | **Būvobjekta nosaukums, adrese** |  |  |
| **Būvobjektā veiktie darbi** ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 7.7.2.punkta vērtēšanas kritērijā - D izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Objekts ir **valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras vai pilsētbūvniecības piemineklis vai ēka, kurai ir piešķirts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss vai līdzvērtīga statusa ēka, ja būvdarbi ir veikti citā valstī, vai ēka, kas atrodas valsts nozīmes vai vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā*****(norādīt Jā / Nē un citu informāciju, ja nepieciešams)*** |  |
| Datums, kad objekta būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |
| **2.** | **Būvobjekta nosaukums, adrese** |  |  |
| **Būvobjektā veiktie darbi** ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 7.7.2.punkta vērtēšanas kritērijā - E izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Objekts ir realizēts apvienotās projektēšanas un būvniecības (P&B, angļu valodā – *Design-Bild*) līguma izpildes ietvaros***(norādīt Jā / Nē un citu informāciju, ja nepieciešams)*** |  |
| Datums, kad objekta būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |

**APLIECINĀJUMS   
par pretendenta piesaistīto speciālistu papildus pieredzi,**

**lai iegūtu punktus atbilstoši Atklāta konkursa vērtēšanas kritērijiem F, G, H un I**

Pretendenta nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU PIEREDZE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātais speciālists** | **Vārds, uzvārds** | **Specialitāte,**  **sertifikāta Nr.** | **Speciālista pieredze**  **(atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 7.7.2.punkta**  **vērtējamā kritērija – F prasībām)** | |
| **Būvprojekta vadītājs** |  |  | **Būvprojekta nosaukums, adrese** |  |
| Būvprojekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 7.7.2.punkta vērtējamā kritērija - F izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras vai pilsētbūvniecības piemineklis vai ēka, kurai ir piešķirts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss vai līdzvērtīga statusa ēka, ja būvdarbi ir veikti citā valstī, vai ēka, kas atrodas valsts nozīmes vai vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| Būvprojekta izstrādē piedalījies kā būvprojekta vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| Datums, kad projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |
| **Būvkonstrukciju projektētājs** |  |  | **Būvprojekta nosaukums, adrese** |  |
| Būvprojekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 7.7.2.punkta vērtējamā kritērija – G izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras vai pilsētbūvniecības piemineklis vai ēka, kurai ir piešķirts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss vai līdzvērtīga statusa ēka, ja būvdarbi ir veikti citā valstī, vai ēka, kas atrodas valsts nozīmes vai vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| Būvprojekta izstrādē piedalījies kā būvprojekta vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| Datums, kad projektēšanas darbi ir pabeigti un akceptēti būvvaldē ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |
| **Ūdens apgādes un kanalizācijas ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu izbūves darbu vadītājs** |  |  | **Objekta nosaukums, adrese** |  |
| Objekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 7.7.2.punkta vērtējamā kritērija – H izvirzītajām prasībām)*** |  |
| Būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras vai pilsētbūvniecības piemineklis vai ēka, kurai ir piešķirts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss vai līdzvērtīga statusa ēka, ja būvdarbi ir veikti citā valstī, vai ēka, kas atrodas valsts nozīmes vai vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| Būvdarbos piedalījies kā atbildīgais attiecīgo būvdarbu vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |  |
| Datums, kad objekta būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu ***(norādīt konkrētu datumu)*** |  |
| **Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu izbūves darbu vadītājs** |  |  | **Objekta nosaukums, adrese** |  |
| Objekta apraksts ***(norādīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 7.7.2.punkta vērtējamā kritērija – I izvirzītajām prasībām)*** |
| Būvprojekts izstrādāts objektam, kas ir valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras vai pilsētbūvniecības piemineklis vai ēka, kurai ir piešķirts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss vai līdzvērtīga statusa ēka, ja būvdarbi ir veikti citā valstī, vai ēka, kas atrodas valsts nozīmes vai vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |
| Būvdarbos piedalījies kā atbildīgais attiecīgo būvdarbu vadītājs ***(norādīt: JĀ/NĒ)*** |
| Datums, kad objekta būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā / saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu ***(norādīt konkrētu datumu)*** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pretendenta amatpersonas vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums)

**7.pielikums**

Atklāta konkursa nolikumam

“RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 būvprojekta izstrāde, būvdarbi

un autoruzraudzība”,

ID Nr. RSU-201789/AFN-AK

**VEIDLAPA**

**APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS \***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas  (%) | Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (EUR bez PVN) | Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*\* Informācija iesniedzama tikai par tiem apakšuzņēmējiem, kuru nododamā sniedzamo Būvdarbu vērtība katram apakšuzņēmējam ir 10% (divdesmit procenti) vai lielāka no kopējās piedāvātās līgumcenas, kā arī par apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās pieredzes apliecināšanai.*

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Datums:

**8.pielikums**

Atklāta konkursa nolikumam

“RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 būvprojekta izstrāde, būvdarbi

un autoruzraudzība”,

ID Nr. RSU-2017/89/AFN-AK

**VEIDLAPA**

**APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS**

Atklāts konkurss **“RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” identifikācijas Nr. RSU-2017/89/AFN-AK**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/* apliecina, ka:

a) piekrīt piedalīties Rīgas Stradiņa universitātes organizētajā atklātā konkursa “RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” identifikācijas Nr. RSU-2017/89/AFN-AK, ietvaros, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_ */Pretendenta nosaukums/*, */reģistrācijas numurs un adrese/* (turpmāk –Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī

b) gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus darbus:

/*īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam*/

un nodot pretendentam šādus resursus:

/*īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts*/.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Datums:

**9.pielikums**

Atklāta konkursa nolikumam

“RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 būvprojekta izstrāde, būvdarbi

un autoruzraudzība” ,

ID Nr. RSU-201789/AFN-AK

**LĪGUMS Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(pievienota elektroniskā formātā pie Atklāta konkursa dokumentācijas RSU mājas lapā* [*http://www.rsu.lv/ iepirkumi*](http://www.rsu.lv/%20iepirkumi)*)*

1. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Dokumenta veidlapa ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv> vai <http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc> [↑](#footnote-ref-1)
2. Vidējā viena gada finanšu apgrozījuma aprēķins tiek veikts: pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu apgrozījumu būvniecībā summu (EUR bez PVN) dalot ar 3 (trīs). [↑](#footnote-ref-2)
3. Pretendents būvdarbus ir veicis kā ģenerāluzņēmējs un darbus veicis vismaz 20 % apjomā ar savu resursu. [↑](#footnote-ref-3)
4. **Publiska ēka** – ēka, kurā vairāk par 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas (sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti, audzēkņi) vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai. [↑](#footnote-ref-4)
5. Apliecinājums par līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista gatavību piedalīties līguma izpildē jāiesniedz par katru no piesaistītajiem speciālistiem [↑](#footnote-ref-5)
6. Apliecinājums par līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista gatavību piedalīties līguma izpildē jāiesniedz par katru no piesaistītajiem speciālistiem [↑](#footnote-ref-6)
7. Apliecinājums par līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista gatavību piedalīties līguma izpildē jāiesniedz par katru no piesaistītajiem speciālistiem [↑](#footnote-ref-7)
8. Apliecinājums par līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista gatavību piedalīties līguma izpildē jāiesniedz par katru no piesaistītajiem speciālistiem [↑](#footnote-ref-8)
9. Apliecinājums par līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista gatavību piedalīties līguma izpildē jāiesniedz par katru no piesaistītajiem speciālistiem [↑](#footnote-ref-9)
10. Apliecinājums par līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista gatavību piedalīties līguma izpildē jāiesniedz par katru no piesaistītajiem speciālistiem [↑](#footnote-ref-10)
11. Apliecinājums par līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista gatavību piedalīties līguma izpildē jāiesniedz par katru no piesaistītajiem speciālistiem [↑](#footnote-ref-11)
12. Apliecinājums par līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista gatavību piedalīties līguma izpildē jāiesniedz par katru no piesaistītajiem speciālistiem [↑](#footnote-ref-12)
13. Apliecinājums par līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista gatavību piedalīties līguma izpildē jāiesniedz par katru no piesaistītajiem speciālistiem [↑](#footnote-ref-13)
14. Apliecinājums par līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista gatavību piedalīties līguma izpildē jāiesniedz par katru no piesaistītajiem speciālistiem [↑](#footnote-ref-14)
15. Apliecinājums par līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista gatavību piedalīties līguma izpildē jāiesniedz par katru no piesaistītajiem speciālistiem [↑](#footnote-ref-15)
16. Apliecinājums par līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista gatavību piedalīties līguma izpildē jāiesniedz par katru no piesaistītajiem speciālistiem [↑](#footnote-ref-16)
17. Apliecinājums par līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista gatavību piedalīties līguma izpildē jāiesniedz par katru no piesaistītajiem speciālistiem [↑](#footnote-ref-17)
18. Apliecinājums par līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista gatavību piedalīties līguma izpildē jāiesniedz par katru no piesaistītajiem speciālistiem [↑](#footnote-ref-18)